## 2. LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

### 2.1 Reuniões de Diagnóstico

Foram realizadas três reuniões presenciais com os sócios e colaboradores-chave:

- Reunião 1 (17/02/2025): Diagnóstico técnico in loco e entrevista com os sócios;

- Reunião 2 (21/02/2025): Apresentação do relatório de diagnóstico e proposta preliminar;

- Reunião 3 (26/02/2025): Aprovação do escopo, assinatura de contrato e definição do cronograma.

### 2.2 Requisitos Levantados

Requisitos funcionais:

- Sistema ERP centralizado, acessível por todos os computadores simultaneamente;

- Separação de rede de funcionários e rede de clientes (Wi-Fi exclusivo para clientes sem acesso à rede interna);

- Acesso remoto seguro para que a sócia-administradora possa gerenciar o sistema de casa;

- Backup automático diário dos dados;

- Impressora de rede compartilhada;

- Software de laudo oftalmológico para o optometrista, integrado ao ERP;

- Sistema de câmeras IP (CFTV) integrado à rede;

- Controle de navegação na internet para os computadores de atendimento;

Requisitos não funcionais:

- Disponibilidade mínima de 99% nos horários comerciais (seg–sáb, 9h–18h);

- Segurança: bloqueio de sites inadequados e controle de uso;

- Escalabilidade para suportar até 12 estações de trabalho;

- Cabeamento certificado e organizado;

- Toda solução deve ser dimensionada respeitando o orçamento aprovado de R$ 28.000,00;

### 2.3 Planta Baixa e Pontos de Rede

A loja possui dois ambientes: o salão de vendas (frente) e a área administrativa/consultório (fundo). A planta foi levantada durante a visita técnica:

text

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    RUA EPISCOPAL                         │

│                   [FACHADA / VITRINE]                    │

│ ─────────────────────────────────────────────────────── │

│                                                          │

│  [SALÃO DE VENDAS — ~60m²]                              │

│                                                          │

│  EST-01 (Atend.)   EST-02 (Atend.)   EST-03 (Atend.)   │

│  [Fernanda]        [Lucas]            [Giovanna]         │

│                                                          │

│  [Balcão central de atendimento]                        │

│                                                          │

│  [AP-01 — Teto]                                         │

│ ─────────────────────────────────────────────────────── │

│                [CORREDOR]                                │

│ ─────────────────────────────────────────────────────── │

│                                                          │

│  [ÁREA ADMINISTRATIVA — ~25m²]                          │

│                                                          │

│  EST-04 (Admin)    EST-05 (Gerência)                    │

│  [Mariana]         [Renata/Cláudio]                     │

│                                                          │

│  [CONSULTÓRIO OPTOMÉTRICO — ~12m²]                      │

│  EST-06 (Optom.)                                        │

│  [Dr. Paulo Henrique]                                   │

│                                                          │

│  [ESTOQUE — ~10m²]                                      │

│  EST-07 (Estoque)                                       │

│  [Thiago]                                               │

│                                                          │

│  [RACK — SALA TÉCNICA — ~4m²]                           │

│  [AP-02 — Teto corr.]                                   │

│                                                          │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Total de pontos de rede projetados: 18 pontos (lógica + voz), sendo:

| Ponto | Local | Uso |
| --- | --- | --- |
| P01–P03 | Balcão de atendimento | Estações EST-01, EST-02, EST-03 |
| P04 | Balcão de atendimento | Impressora de rede |
| P05 | Balcão de atendimento | Câmera IP (CFTV-01) |
| P06 | Área administrativa | Estação EST-04 |
| P07 | Área administrativa | Estação EST-05 |
| P08 | Área administrativa | Impressora administrativa |
| P09 | Consultório | Estação EST-06 |
| P10 | Consultório | Câmera IP (CFTV-02) |
| P11 | Estoque | Estação EST-07 |
| P12 | Estoque | Câmera IP (CFTV-03) |
| P13–P14 | Rack (patch panel) | Uplink servidor / switch |
| P15 | Fachada (externo) | Câmera IP (CFTV-04 — externa) |
| P16–P18 | Reserva para expansão | — |